A határozati javaslat elfogadásához

egyszerű többség szükséges!

Előterjesztés

Mórágy község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 12-én

tartandó ülésre

2. számú napirend

KEOP 7.1.0/11 pályázat benyújtása a szenyvíztelep hatásfokát javító beruházásra

Előterjesztő: Glöckner Henrik polgármester Készítette: Bakó Józsefné körjegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. augusztus 1-i ülésen már tárgyalta annak lehetőségét, hogy az Új Széchenyi Terv „a Környezet és Energia Operatív Program” keretében (KEOP 1.2.0 és KEOP 7.1.0) pályázat nyújtható be a „Derogációs víziközmű projektek” támogatásáért. Ez a pályázati kiírás Bátaszék esetében Kövesd, Lajvér, Gauzer telep, Orbánhegyi út csatornahálózatának kiépítéséhez és a Bátaszéki Szennyvíztelep fejlesztéséhez vissza nem térítendő támogatás elnyerésére nyújt lehetőséget.

A pályázat kétfordulós eljárás keretében nyújtható be. Első fordulóban a pályázat előkészítésére lehet pályázni, a második fordulóban a projekt megvalósítására. Az előkészítési valamint a megvalósítás konstrukciók egymásra épülnek. A megfelelőség megítélése rész-szempontként egyszer történik és a továbbiakban nem kerül felülbírálatra. Az augusztusi előterjesztésben még az szerepelt, hogy pályázat útján 85% támogatás nyerhető el mind a projekt előkészítésére, mind pedig a beruházás megvalósításához.

A képviselő-testület 59/2012 (VIII.1 ) határozatával akkor úgy döntött, hogy nem támogatja a pályázat benyújtását.

A augusztusi óta eltelt időszakban változás történt a pályázati kiírásban a támogatás mértékét illetően. Megmaradt a pályázat előkészítéséhez elnyerhető 85%-os támogatási mérték, de a tényleges megvalósításhoz a beruházás összértékének 95%-a nyerhető el pályázati úton. Emellett az önkormányzati önerőnek (a beruházás értékének 5%-a) 50%-a szintén elnyerhető lenne Uniós forrásból támogatásként, így sikeres pályázatok esetén a beruházás összértékének csupán2,5%-át kellene az Önkormányzatnak biztosítania. 	Mivel változott a támogatás mértéke gondoltuk úgy, hogy erről ismételten tájékoztatjuk Önöket és az érintett települések polgármestereit, hogy esetlegesen vizsgálják felül júniusi döntésüket és a kedvezőbb támogatási mérték ismeretében döntsenek mégis a pályázat benyújtásáról.

2012. október 24.-én az érintett települések polgármesterei megbeszélést tartottak a pályázat tárgyában Bátaszéken és valamennyien (kivéve Mőcsény polgármesterét, aki nem volt jelen a megbeszélésen) úgy nyilatkoztak, hogy támogatják a pályázat beadását, és erről az októberi testületi ülésen az képviselő testületek határozattal dönteni is fognak, hogy mielőbb beadható legyen a projekt előkészítés támogatásáért a pályázat.

Mórágy  esetében az előzetes számítások szerint a pályázat benyújtása az alábbi költségekkel járna.

Projekt címe: Bátaszéki szennyvíztelep hatásfok javító beruházás

I. előkészítés (nettó összeg)

| település | lakos szám (fő) | költségmegosztás % | településre jutó előkészítés költség (Ft) | településre jutó támogatás 85% (Ft) | településre jutó önrész 15% (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mórágy-Kismórágy | 857 | 8,1 |  |  | 623.583.- |

II. beruházás megvalósítása (nettó összeg)

Szennyvízhálózat fejlesztési költségei, szennyvíztisztító telep hatásfok javító beruházás Mórágyra eső költsége (nettó költségek)

| beruházás megnevezése | beruházási költség (Ft) | igényelt támogatás 95% (Ft) | szükséges önerő 5% (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Bátaszéki szennyvíztelep hatásfok javítása (8,1) |  |  | 810.000.- |

I.-II. ütem mindösszesen:   1.433.680.- Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megtárgyalására és amennyiben a pályázat benyújtása mellett döntenek az alábbi határozati javaslat elfogadására.

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t :

KEOP-7.1.0 pályázat benyújtása a „Bátaszéki szennyvíztelep hatásfokjavító beruházása és Bátaszék-Báta szennyvíz-csatornázás befejezése” projekt előkészítésének támogatásáért

Mórágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete;

- Alsónána, Báta, Bátaapáti, Mórágy (Kismórággyal együtt) és Mőcsény községekkel közösen benyújtandó pályázat benyújtását határozza el az Új Széchenyi Terv a környezet és Energia Operatív Program (KEOP-7.1.0) Derogációs viziközmű projektek előkészítése című konstrukcióhoz,

- a „Bátaszéki szennyvíztelep hatásfok javító beruházás és Bátaszék és Báta szennyvízcsatornázás befejező ütem előkészítés” című és nettó 51.331.693.- Ft összköltségű projekt előkészítéshez - az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartalékkerete terhére – biztosítja Mórágy községre eső nettó 623.583.- összegű saját forrást,

- felhatalmazza a község polgármesterét a projektre vonatkozó és az érintett községekkel kötendő konzorcionális szerződés aláírására.

Határidő: 2012. november 30.

Felelős:   Glöckner Henrik  polgármester

Határozatról értesül: érintett települések polgármesterei

Dél-Tolna Kft., Bátaszék

Gemenc Bau Tolna

Kft 7100 Szekszárd

Tinódi út 7

Bátaszék Város befejező ütem szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése

| Bátaszék-Lajvér település szennyvízcsatorna hálózat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkanem megnevezése | Egységár:Ft/fm | Mennyiség:Ft | Nettó bekerülési költség Ft |
| DN 200 KG-PVC gerinccsatorna építése sávos út helyreállítással. | 33 000 | 1.391 | 45.903.000 |
| DN 150 KG-PVC gravitációs házi bekötőcsatorna | 12.979 | 422.0 | 5.477.138 |
| Telekhatáron építendő tisztító- ellenőrző nyílás építési és anyagköltségei | 43.264 | 62 db | 2.682.368 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a szennyvízátemelő és a meglevő gravitáció szennyvízcsatorna közötti szakaszon DN 90 KPE | 9.734 | 673.32 | 6.203.737 |
| Tervezett ø1,40 m-es bel méretű közterületi szennyvízátemelő építése központi üzemirányítással, BIOFILTER szagtalanítóval, energia ellátással, 2db szivattyú +1 db hidegtartalék, az átemelő belső felületének bevonása MC-RIM ásványi bevonattal | 14.000.000 ft/db | 2db | 28.000.000 |
| Bátaszék-Lajvér település rész szv.csat. hálózat építés összesen /nettó/: |  |  | 88.266.179 |
| Általános forgalmi adó 27 % |  |  | 23.831.868 |
| Bátaszék-Lajvér település rész szennyvízcsatornázás / bruttó |  |  | 112.098.047 |

| Bátaszék- Kövesd település szennyvízcsatorna hálózat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkanem megnevezése | Egységár:Ft/fm | Mennyiség:Ft | Nettó bekerülési költség Ft |
| DN 200 KG-PVC gerinccsatorna építése sávos út helyreállítással. | 33 000 | 1.141 | 37.653.000 |
| DN 150 KG-PVC gravitációs házi bekötőcsatorna | 12.979 | 564.0 | 7.320.156 |
| Telekhatáron építendő tisztító- ellenőrző nyílás építési és anyagköltségei | 43.264 | 77 db | 3.331.328 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a szennyvízátemelő és a meglevő gravitáció szennyvízcsatorna közötti szakaszon DN 90 KPE | 9.734 | 564.00 | 5.489.976 |
| Meglevő szennyvízátemelő Wienerberger Téglaipari Zrt rekonstrukció beruházási költség 5 %-a |  | 1db | 3.389.723 |
| Tervezett ø1,40 m-es bel méretű közterületi szennyvízátemelő építése központi üzemirányítással, BIOFILTER szagtalanítóval, energia ellátással, 2db szivattyú +1 db hidegtartalék, az átemelő belső felületének bevonása MC-RIM ásványi bevonattal | 14.000.000 ft/db | 1db | 14.000.000 |
| Bátaszék-Kövesd település rész szv.csat. hálózat építés összesen /nettó/: |  |  | 71.184.183 |
| Általános forgalmi adó 27 % |  |  | 19.219.729 |
| Bátaszék- Kövesd település rész szennyvízcsatornázás /bruttó/ |  |  | 90.403.912. |

| Bátaszék-Gauzer telep szennyvízcsatorna hálózat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkanem megnevezése | Egységár:Ft/fm | Mennyiség:Ft | Nettó bekerülési költség Ft |
| DN 200 KG-PVC gerinccsatorna építése sávos út helyreállítással. | 33 000 | 305.0 | 10.065.000 |
| DN 150 KG-PVC gravitációs házi bekötőcsatorna | 12.979 | 72.0 | 934.488 |
| Telekhatáron építendő tisztító- ellenőrző nyílás építési és anyagköltségei | 43.264 | 9 db | 389.376 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a szennyvízátemelő és a meglevő gravitáció szennyvízcsatorna közötti szakaszon DN 90 KPE | 9.734 | 305.0 | 2.968.870 |
| Tervezett ø1,40 m-es bel méretű közterületi szennyvízátemelő építése központi üzemirányítással, BIOFILTER szagtalanítóval, energia ellátással, 2db szivattyú +1 db hidegtartalék, az átemelő belső felületének bevonása MC-RIM ásványi bevonattal | 14.000.000 ft/db | 1db | 14.000.000 |
| Bátaszék-Gauzer telep szv.csat. hálózat építés összesen /nettó/: |  |  | 28.357.734 |
| Általános forgalmi adó 27 % |  |  | 7.656.588 |
| Bátaszék-Gauzer telep szennyvízcsatornázás /bruttó/ |  |  | 36.014.322. |
| Bátaszék-Orbán hegy utca szennyvízcsatorna hálózat |  |  |  |
| Munkanem megnevezése | Mennyiség:Ft | Mennyiség:Ft | Nettó bekerülési költség Ft |
| DN 200 KG-PVC gerinccsatorna építése sávos út helyreállítással. | 33 000 | 320.0 | 10.560.000 |
| DN 150 KG-PVC gravitációs házi bekötőcsatorna | 12.979 | 64.0 | 830.656 |
| Telekhatáron építendő tisztító- ellenőrző nyílás építési és anyagköltségei | 43.264 | 8 db | 346.112 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a szennyvízátemelő és a meglevő gravitáció szennyvízcsatorna közötti szakaszon DN 90 KPE | 9.734 | 90.0 | 876.060 |
| Tervezett ø1,40 m-es bel méretű közterületi szennyvízátemelő építése központi üzemirányítással, BIOFILTER szagtalanítóval, energia ellátással, 2db szivattyú +1 db hidegtartalék, az átemelő belső felületének bevonása MC-RIM ásványi bevonattal | 14.000.000 ft/db | 1db | 14.000.000 |
| Bátaszék-Gauzer telep szv.csat. hálózat építés összesen /nettó/: |  |  | 26.612.828 |
| Általános forgalmi adó 27 % |  |  | 7.185.463 |
| Bátaszék-Orbánhegy szennyvízcsatornázás /bruttó/ |  |  | 33.798.291. |

| Báta szennyvízcsatornázása és szennyvízelvezetése II ütem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Munkanem megnevezése | Mennyiség:Ft/fm | Mennyiség:Ft/fm | Nettó bekerülési költség Ft |
| DN 200 KG-PVC gerinccsatorna építése sávos út helyreállítással. | 33 000 | 2.309 | 76.197.000 |
| DN 150 KG-PVC gravitációs házi bekötőcsatorna | 12.979 | 1310.0 | 17.002.490 |
| Telekhatáron építendő tisztító- ellenőrző nyílás építési és anyagköltségei | 43.264 | 293 db | 12.676.352 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a szennyvízátemelő és a meglevő gravitáció szennyvízcsatorna közötti szakaszon DN 110 KPE | 9.734 | 1220.0 | 11.875.480 |
| Tervezett ø1,40 m-es bel méretű közterületi szennyvízátemelő építése központi üzemirányítással, BIOFILTER szagtalanítóval, energia ellátással, 2db szivattyú +1 db hidegtartalék, az átemelő belső felületének bevonása MC-RIM ásványi bevonattal | 14.000.000 ft/db | 1db | 14.000.000 |
| Házi szennyvízátemelő építése azokon az ingatlanokon melyeket gravitációsan nem lehet rákötni a gerinccsatornára. | 380.000 ft/db | 9. db | 3.420.000 |
| Szennyvíznyomó vezeték építése a betervezett házi szennyvíz átemelők és a tervezett gerinccsatorna közötti szakaszon. DN 63 kpe cső | 8.700.0 | 350.00 | 3.045.000 |
| Báta szennyvízcsatorna hálózat bővítés II ütem összesen /nettó/: |  |  | 166.219.322 |
| Általános forgalmi adó 27 % |  |  | 44.879.217 |
| Báta szennyvízcsatorna hálózat bővítése II ütem összesen /bruttó/ |  |  | 211.098.539. |

Bátaszéki szennyvíztisztító telepen hatásfokjavítás

A Bátaszéki szennyvíztisztító telepen szükségessé válik hatásfok javító beruházás. megvalósítása.

A telep fejlesztésével párhuzamosan az iszap-vonal fejlesztése, is szükségessé válik, aminek keretében új víztelenítő gépet kell üzembe állítani járulékos gépészeti berendezésekkel és technológiai csövezéssel. Továbbá a fejlesztés keretében az aerob iszapkezelés gépészetének részleges felújítása is megvalósul.

A tervezett beruházás keretében az alábbi főbb létesítmények építése válik szükségessé.

- 1db tömbösített műtárgy építése, gépészettel

- a meglevő műtárgyak gépészeti cseréje

- Új fúvók új gépházban

- udvartéri vezetékek

- víztelenítő gépház

- villamos és irányítástechnika kiépítése

A tervezett szennyvíztisztító telep hidraulikai hatásfokjavítás

Költsége nettó 200.000.000 Ft

Beruházás megnevezése; Nettó bekerülési költség. Bátaszék-Lajvér település szennyvízcsatorna hálózat; 88.266.179 Ft. Bátaszék-Kövesd település szennyvízcsatorna hálózat; 71.184.183 Ft. Bátaszék-Gauzer telep szennyvízcsatorna hálózat; 28.357.734 Ft. Bátaszék-Orbán hegy utca szennyvízcsatorna hálózat; 26.612.828 Ft. Báta II ütem szennyvízcsatornázás és szennyvízelvezetése; 166.216.322 Ft. Bátaszéki szennyvíztelep hidraulikai hatásfok javítása; 200.000.000 Ft. Beruházás előkészítési költsége; 51.331.693Ft. Tervezett beruházás összesen nettó; 581.968.939 Ft. Forgalmi adó 27 %; 157.131.614 Ft. Tervezett beruházás összesen bruttó; 789.100.553 FT.

A KEOP-7.1.0/11 Pályázaton /Derogációs Vizi közmű Projektek előkészítése című pályázaton a beruházási költség 85 %-át lehet megpályázni.

Első ütemben lehet pályázni az előkésztés költségeire, mely magába foglalja a tervezés közbeszerzés tanulmányok projekmenedzsment tájékoztatás, nyilvánosság költségeit. Az elnyert támogatást csak elfogadott RMT után lehet lehívni, ez azt jelenti, hogy a második fordulóra / kivitelezésre benyújtott pályázat /támogatásban részesült.

Bátaszéki szennyvíztelep hatásfokjavító beruházási költség megosztása lakósság arányába

KSH adatbázis 2011.

| Településneve | Lakós szám Fő | költség meg osztás % | Településre jutó beruházási költség Ft | Településre jutó támogatás 95 % Ft | Településre jutó önrész 5 % Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsónána | 687 | 6,50 | 13.000.000 | 12.350.000 | 650.000 |
| Báta | 1709 | 16.30 | 32.600.000 | 30.970.000 | 1.630.000 |
| Bátaapáti | 401 | 3.80 | 7.600.000 | 7.220.000 | 380.000 |
| Bátaszék | 6466 | 62.00 | 124.000.000 | 117.800.000 | 6.200.000 |
| Kismórágy | 137 | 1.30 | 2.600.000 | 2.470.000 | 130.000 |
| Mórágy | 720 | 6.80 | 13.600.000 | 12.920.000 | 680.000 |
| Mőcsény | 347 | 3.30 | 6.600.000 | 6.270.000 | 330.000 |
| Mind összesen | 10467 | 100.00 | 200.000.000 | 190.000.000 | 10.000.000 |

Bátaszéki szennyvíztelep hatásfokjavító beruházás és Bátaszék és Báta szennyvízcsatornázás befejező ütem előkészítés költség megosztása lakósság arányában

KSH adatbázis 2011.

| Településneve | lakós szám Fő | költségmegosztás % | Településre jutó beruházási költség Ft | Településre jutó támogatás 85 % Ft | Településre jutó önrész 15 % Ft |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alsónána | 687 | 6,50 | 3.336.560 | 2.836.076 | 500.484 |
| Báta | 1709 | 16.30 | 8.367.066 | 7.112.006 | 1.255.060 |
| Bátaapáti | 401 | 3.80 | 1.950.604 | 1.658.013 | 292.592 |
| Bátaszék | 6466 | 62.00 | 31.825.649 | 27.051.803 | 4.773.846 |
| Kismórágy | 137 | 1.30 | 667.312 | 567.215 | 100.097 |
| Mórágy | 720 | 6.80 | 3.490.555 | 2.966.972 | 523.583 |
| Mőcsény | 347 | 3.30 | 1.693.946 | 1.439.854 | 254.092 |
| Mind összesen | 10467 | 100 | 51 331 693 | 43 631 939 | 7 699 754 |

Bátaszék szennyvízhálózat fejlesztés költségei/nettó/

| Beruházás megnevezése | Beruházási költség Ft | igényelt támogatás 95% Ft | szükséges önerő 5% FT |
| --- | --- | --- | --- |
| Bátaszék-Lajvér-település rész | 88.266.179 | 83.852.870 | 4.413.309 |
| Bátaszék- Kövesd település rész | 71.184.183 | 67.624.974 | 3.559.209 |
| Bátaszék-Gauzer telep | 28.357.734 | 26.939.847 | 1.417.887 |
| Bátaszék Orbán hegyi ut | 26.612.828 | 25.282.188 | 1.330.640 |
| Bátaszék szennyvíztelep hatásfokjavítás | 124.000.000 | 117.800.000 | 6.200.000 |
| Előkészítés költsége/igényelt támogatás 85%/ | 31.825.649 | 27.051.803 | 4.773.846 |
| Tervezett összes költség /nettó/ | 370.246.573 | 348.551.682 | 21.694.891 |

Báta község szennyvízcsatorna hálózat befejező ütem és Bátaszék szennyvíztisztító telep hatásfok javító beruházás

/Báta községre eső költségei /

| Beruházás megnevezése | Beruházási költség Ft | igényelt támogatás 95% Ft/kivéve az előkészítés költsége/ | szükséges önerő 5% FT /kivéve az előkészítés költsége/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Báta község szennyvízcsatornázás befejező ütem | 166.216.322 | 157.905.506 | 8.310.816 |
| Bátaszék szennyvíztisztító telep hatásfok javító beruházás Báta községre jutó része | 32.600.000 | 30.970.000 | 1.630.000 |
| Báta szennyvízcsatorna hálózat befejező ütem és Bátaszék szennyvíztisztító telep hatásfok javító beruházás előkészítési költségei | 8.367.066 | 7.112.006 | 1.255.060 |
| Tervezett összes költség /nettó/ | 207.183.388 | 195.987.512 | 11.195.876 |

Megjegyzés.

A tervezett beruházáshoz biztosítandó Önrész az EU önerő alaphoz benyújtandó pályázattal csökkenthető.

Sikeres pályázat esetén az elnyerhető összeg a szükséges önrész 50%.