Pályázatok kirendeltségenként

(Bátaapáti, Mőcsény, Kisvejke, Bonyhádvarasd, Izmény, Váralja, Grábóc, Kisdorog, Mórágy)

2023. év

| Kedvezményezett neve | Projekt címe | Támogatási összeg | Projekt állása |
| --- | --- | --- | --- |
| Mőcsény Község Önkormányzata | Kerékpárút felújítása Mőcsény Községben (2022.-ben elnyert pályázat) | 41.950.224.- | A pályázat elszámolása megtörtént. |
| Kisvejke Község Önkormányzata | Járdafelújítás Kisvejke Községben- MFP-UHJ/2023. | 9.997.298- | A projekt megvalósítása folyamatban van. |
| Bátaapáti Község Önkormányzata | - | - | - |
| Bonyhádvarasd Község Önkormányzata | Magyar Falu Program pályázat járdafelújítás | 9.997.980,-Ft | A projekt megvalósítás folyamatban van. |
| Bonyhádvarasd Község Önkormányzata | Testvértelepülési pályázat | 1.000.000,-Ft | A projekt megvalósítása megtörtént, az elszámolás folyamatban van. |
| Bonyhádvarasd Község Önkormányzata | Magyar Falu Program kommunális eszköz (kisteherautó beszerzése) | 13.349.670,-Ft | A pályázat elbírálás alatt. |
| Izmény Önkormányzat | Vis maior pályázat | 3.525.000,-Ft | A pályázat megvalósítása megtörtént, az elszámolás folyamatban van. . |
| Izmény Önkormányzat | Magyar Falu Program kommunális eszközbeszerzés | 14.990.100,- Ft | A pályázat benyújtásra került. |
| Váralja Község Önkormányzata | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1 - A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése | 237.368.505,- Ft | Megvalósítás folyamatban. |
| Váralja Község Önkormányzata | Magyar Falu Program - Út, híd, járda építése/felújítása | 43.623.942,- Ft | Tartaléklistára került. |
| Grábóc Község Önkormányzata | Járdafelújítás Grábócón – MFP-UHJ/2023 | 9 998 597,- Ft | A projekt megvalósítása folyamatban van. |
| Grábóc Község Önkormányzata | Szálka-Grábóc betonút kialakítása | 218 956 867,- Ft | A projekt megvalósult, az elszámolás benyújtásra került. |
| Grábóc Község Önkormányzata | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése, MFPÖTIK- 2022 | 27 732 460,- Ft | A projekt megvalósult, az elszámolás benyújtásra került. |
| Kisdorog Község Önkormányzata | Vis Maior pályázat, Kossuth utca partfal helyreállítás | 15 060 000,- Ft | Támogatói döntés, a tervezés folyamatban van. |
| Mórágy Község Önkormányzata | BGA pályázat, A kitelepítés 75. évfordulójára nyári rendezvénysorozat megvalósítása | 1 000 000,- Ft | A projekt megvalósult, az elszámolás benyújtásra került. |